| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.953.363-4 | 20.535.543-K |  |
| Nombres | Ignacio | Joaquín |  |
| Apellidos | Saavedra | Meléndez |  |
| Roles | Desarrollador Frontend / QA (Vue 3, Leaflet.js, Web Audio API) | Desarrollador Backend / Líder (FastAPI, PostgreSQL, AWS IoT) |  |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | 40dB – Sistema de Monitoreo Acústico |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web de monitoreo colaborativo de ruido urbano que combina reportes ciudadanos con sensores IoT para generar un heatmap en tiempo real a nivel comunal, orientada a municipalidades como herramienta de gestión ambiental. |
| Problemática detectada | Las municipalidades chilenas carecen de herramientas tecnológicas para monitorear el ruido urbano de forma continua y geolocalizada, dependiendo exclusivamente de denuncias reactivas y mapas estáticos desactualizados. |
| Solución esperada | Aplicación web con heatmap interactivo, backend API REST, prototipo de sensor IoT (ESP32 + sensor de audio) y dashboard municipal con exportación de reportes. |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma web de monitoreo colaborativo de ruido urbano que permita a la Municipalidades visualizar en tiempo real los niveles de contaminación acústica por zonas, combinando reportes ciudadanos con datos de sensores IoT, para facilitar la toma de decisiones en gestión ambiental. |
| Objetivos específicos | Mejorar los datos históricos respecto al ruido de municipalidades chilenas. |
| Alcance del proyecto | Incluye: app web de reporte ciudadano, API REST, heatmaps, prototipo IoT (1–2 sensores), dashboard municipal y mecanismo de cruce de datos sensor/reporte. Excluye: app nativa iOS/Android, red extensa de sensores y calibración profesional certificada. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El ruido urbano es un contaminante con impactos en la salud (sueño, estrés, hipertensión). En Chile el 52% de las denuncias ambientales a la SMA corresponden a ruido. La motivación nace de constatar que pese a la normativa vigente (DS 38/2011 y DS 14/2024), las municipalidades carecen de herramientas tecnológicas para monitorear el ruido en tiempo real. Estado del arte: Existen el Mapa de Ruido del MMA (estático), el Mapa de Denuncias SMA (reactivo), SOSAFE (reportes generales) y soluciones internacionales como The Noise App y NoiseCapture, pero ninguna combina monitoreo ciudadano con sensores IoT orientado a municipalidades chilenas. Mercado objetivo: Municipalidades (cliente B2G) y vecinos de la comuna (usuarios finales que aportan datos).

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Metodología ágil adaptada de Scrum, organizada en 6 sprints de 2 semanas (12 semanas en total). Cada sprint termina con un entregable funcional que permite validar avances y ajustar el alcance. S0: Kickoff – arquitectura, repositorios, entornos base en la nube. S1: Flujo mínimo – autenticación + reporte manual + mapa. S2: Audio + heatmap – captura de dB real desde el navegador. S3: IoT integrado – sensor ESP32 enviando datos al backend. S4: Cruce + dashboard – algoritmo de confiabilidad y panel municipal con filtros. S5: Refinamiento y entrega – pulido, exportación, documentación y demo del prototipo.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura por utilizar: AWS (RDS PostgreSQL+PostGIS, S3, IoT Core), Render (backend), Vercel (frontend) – todos en capa gratuita (Free Tier). AWS (RDS PostgreSQL+PostGIS, S3, IoT Core), Render (backend), Vercel (frontend) – todos en capa gratuita (Free Tier). Arquitectura de software: 3 capas (Frontend SPA – Backend API REST – Base de datos) más flujo de ingestión IoT vía MQTT. Ver diagrama de arquitectura adjunto. Arquitectura de 3 capas (Frontend SPA – Backend API REST – Base de datos) con flujo adicional de ingestón IoT vía MQTT. Ver diagrama adjunto. Lenguajes de programación: Python (backend FastAPI), JavaScript/TypeScript (frontend Vue 3). Frameworks y librerías: FastAPI, PostGIS, Vue 3, Leaflet.js, Web Audio API, MQTT.js. Base de datos: PostgreSQL 15 con extensión PostGIS (AWS RDS), para almacenamiento de reportes geolocalizados y lecturas de sensores. PostgreSQL 15 con extensión PostGIS (AWS RDS), para almacenamiento de reportes geolocalizados y lecturas de sensores con soporte nativo de consultas espaciales. Repositorio: GitHub (repositorios separados para frontend, backend y firmware IoT), con integración CI/CD hacia Render y Vercel.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0 — Kickoff | Fundamentos técnicos: definir arquitectura, levantar requerimientos, crear repositorios y desplegar entornos base en la nube. |  | Semana 1 - 2 | Ambos integrantes |  |
| 1 | S1 — Reporte | Flujo completo mínimo: autenticación + envío de un reporte manual + visualización en el mapa. |  | Semana 3 - 4 | Ambos integrantes |  |
| 2 | S2 — Audio + heatmap | Captura de dB reales desde el navegador y visualización como mapa de calor. |  | Semana 5 - 6 | Ambos integrantes |  |
| 3 | S3 — IoT integrado | Integración del prototipo de sensor físico con el backend. |  | Semana 7- 8 | Ambos integrantes |  |
| 4 | S4 — Cruce + dashboard | Algoritmo de confiabilidad y panel para la municipalidad. |  | Semana 9 - 10 | Ambos integrantes |  |
| 5 | S5 — Refinamiento y entrega | Pulido, exportación, documentación y presentación final. |  | Semana 11 - 12 | Ambos integrantes |  |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación Parcial 1 – Informe del proyecto | Contexto, problema, mercado objetivo, objetivos, AS-IS, planificación, servicios cloud y conceptualización preliminar de la solución 40dB. | Informe Proyecto 40dB |
| 2 | Carta Gantt – Planificación del proyecto | Planificación de proyecto | Carta Gantt - 40dB |
| 3 | Diagrama Arquitectura | Representación visual que define la estructura de nuestro sistema, detallando sus componentes técnicos, sus responsabilidades y las interacciones o flujos de datos entre ellos. | Diagrama Arquitectura |
| 4 | Diagrama AS IS | Representación gráfica del estado actual del sistema reflejando exactamente como es en el presente. | Diagrama AS IS |
| 5 | Diagrama Ishikawa | Herramienta visual que muestra de forma jerárquica las causas raíz de un problema específico. | Diagrama Ishikawa |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Carta Gantt - 40dB

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.